ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ДЕЗ Прогресс»

Золотова Н.В.

ПЛАН

текущего ремонта жилищного фонда

ООО «ДЕЗ Прогресс» на 2018 г.

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | Ориентир. сумма | способ выполн. | сроки выполн. | Отмет ка о выполн. | Сумма вып. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Косметический ремонт л/клетки Губ.программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 микрорайон д. 38б | под. | 1 | 394000 | подряд | 01.02-01.12 |  |  |
|  | 6 микрорайон д. 4 | под | 2 | 788000 | подряд | 01.02-01.12 |  |  |
|  | 2 микрорайон д. 38 | под | 1 | 394000 | подряд | 01.02.-01.12 |  |  |
| 2. | Промывка теплообменников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 м-он д. 38а | шт. | 1 |  | хоз. способ | 1.06-15.07 |  |  |
|  | 2 м-он д. 38б | шт. | 1 |  | хоз. способ | 1.06-15.07 |  |  |
| 3 | Замена дверей выхода на кровлю 6 м-он д. 4 | шт. | 2 | 24000 | подряд | 15.01-30.09 |  |  |
| 4 | Замена вентилей на отоплении 6м-он д. 20 | Шт. | 72 | 23500 | Хоз. способ | 01.06- 31.09 |  |  |
| 5 | Замена труб отопления 6м-он д. 20 | м/п | 36 | 12000 | Хоз. способ | 01.06-31.09 |  |  |
| 6 | Проверка вентканалов. | дом | 12 | 26300 | подряд | 15.04-31.12 |  |  |
| 7 | Ревизия вводов | шт. | 4 |  | хоз.способ | 01.07-01.08 |  |  |
| 8 | Подготовка элеваторных узлов | шт. | 7 | 9800 | хоз.способ | 01.06-01.09 |  |  |
| 9 | Подготовить жилые дома | шт. | 12 |  | Хоз. способ | 01.06-15.09 | . |  |