ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ДЕЗ Прогресс»

Золотова Н.В.

ПЛАН

текущего ремонта жилищного фонда

ООО «ДЕЗ Прогресс» на 2019 г.

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | Ориентир. сумма | способ выпол- нения. | сроки выпол- нения. | Отмет ка о выпол-нении. | Сумма вып. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт крыльца ул. Влад. д. 5а п.2 | Шт. | 1 | 56000 | подряд | 01.05-30.07 |  |  |
| 2 | Установка камеры видеонаблюдения 6 м-он д. 4 п.1 | Шт. | 1 | 30400 | подряд | 01.01.-31.12 |  |  |
| 3 | Промывка теплообменников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 м-он д. 38а | шт. | 1 | 16900 | хоз. способ | 1.06-15.07 |  |  |
|  | 2 м-он д. 38б | шт. | 1 | 16900 | хоз. способ | 1.06-15.07 |  |  |
| 4 | Реконструкция входов в подвал Ул. Советская д. 4в | шт. | 3 | 65000 | подряд | 15.05-30.08 |  |  |
| 5 | Замена вентилей на отоплении в подвале 6м-он д. 20 | Шт. | 72 | 23500 | Хоз. способ | 01.06- 31.09 |  |  |
| 6 | Замена труб отопления в подвале 6м-он д. 20 | м/п | 36 | 12000 | Хоз. способ | 01.06-31.09 |  |  |
| 7 | Проверка вентканалов. | дом | 12 | 26300 | подряд | 15.04-31.12 |  |  |
| 8 | Проверка ВДГО | дом | 12 | 187768 | подряд |  |  |  |
| 9 | Ревизия вводов | шт. | 4 | 8560 | хоз.способ | 01.07-01.08 |  |  |
| 10 | Подготовка элеваторных узлов | шт. | 7 | 9800 | хоз.способ | 01.06-01.09 |  |  |
| 11 | Подготовить жилые дома | шт. | 12 | 26560 | Хоз. способ | 01.06-15.09 |  |  |
| 12 | Поверка приборов учета 6 м-он д. 20, д. 4 2 м-он д. 38,д.38а,38б ул. Влад. д. 5а,5б,5в,5г | Шт. | 14 | 48500 | подряд | 01.01-31.12 |  |  |