ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Отчет о выполнении  плана

текущего ремонта жилищного фонда

ООО «ДЕЗ Прогресс» за 2019 г.

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | способ выпол- нения. | сроки выпол нения. | Отмет ка о выпол-нении. | Сумма вып. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт крыльца ул. Влад. д. 5а п.2 ул. Влад. д. 5б п.1 | Шт. | 2 | Хоз.способ | 01.05-30.07 | Вып. | 18435 |
| 2 | Установка водостова 2 м-он д. 38 Ул. Карла Маркса д.17 | Шт. | 2 | подряд | 01.01.-31.12 | Вып. | 93324 |
| 3 | Ремонт вентканала на кровле Ул. К.Маркса п. 1 | Шт. | 1 | подряд | 01.08-31.08 | Вып. | 9140 |
| 4 | Промывка системы отопления 2 м-он д. 38, 38а,38б | дом | 3 | подряд | 01.06-30.06 | Вып. | 44578 |
| 5 | Проверка вентканалов. | дом | 12 | подряд | 15.04-31.12 | Вып. | 136000 |
| 6 | Проверка ВДГО | дом | 12 | подряд |  | Вып. | 187768 |
| 7 | Ревизия вводов | шт. | 4 | хоз.способ | 01.07-01.08 | Вып. | 8650 |
| 8 | Подготовка элеваторных узлов | шт. | 7 | хоз.способ | 01.06-01.09 | Вып. | 9800 |
| 9 | Подготовить жилые дома | шт. | 12 | Хоз. способ | 01.06-15.09 | Вып. | 26560 |
| 10 | Поверка приборов учета 6 м-он д. 20, д. 4 2 м-он д. 38,д.38а,38б ул. Влад. д. 5а,5б,5в,5г | Шт. | 14 | подряд | 01.01-31.12 | Вып. | 74422,04 |
| 11 | Ремонт домофона | Шт. | 9 | подряд |  | Вып. | 16050 |
| 12 | Дезинфекция Ул.Вл. 5в 6 м-он д. 4 2 м-он д. 38б | дом | 3 | подряд |  | Вып. | 10893,14 |